## Slide 1: Tower building
Notes: Do not give this slides-pdf to students before the class.

## Slide 2: กิจกรรม Scrum: Card Tower
คำอธิบาย: การออกแบบและสร้างหอคอยกระดาษแข็งเพื่อรองรับความมั่นคง (~ 1.5 กก.)
5 ทีม
ลูกค้า
ผู้ให้บริการ
€€€
การ์ดขนาด 7x12 ซม.: แดงเขียวชมพูฟ้าและส้ม
คลิป
เวลา
- 10´ การระดมความคิด / การวางแผน
- 5´การสนับสนุน / การซื้อวัสดุ
- 3 การแข่งขัน 2 'การวางแผน + 10' การดำเนินการ + 2 'บทวิจารณ์
- 10 'ทดสอบ
ต้องเตรียมทีมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบและการก่อสร้างหอคอย

## Slide 3: กิจกรรมต่อสู้: หอคอยการ์ด
ข้อ จำกัด ของลูกค้า:
  หอคอยต้องมีความสูงประมาณ 24 ซม. ถึง 36 ซม. และสามารถใช้ได้เฉพาะวัสดุที่มีอยู่ (การ์ดและคลิป) เท่านั้น
  หอคอยต้องรองรับน้ำหนักของอิฐ (~ 1.5 กก.) เป็นเวลา 20 วินาที
  ไม่สามารถจัดการการ์ดให้เป็นโครงสร้างวงกลมได้ สามารถพับได้เท่านั้น
  แต่ละหอคอยจะต้องมีการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบของแต่ละสี
  ทีมที่ออกแบบอาคารที่ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าเสนอและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าจะได้รับรางวัล (€)
  ต้นทุนกิจกรรมโครงการ
  ค่าหอในการคำนวณต้นทุนนี้ต้นทุนของซัพพลายเออร์จะต้องคูณด้วย 3

## Slide 4: กิจกรรมต่อสู้: หอคอยการ์ด
ข้อจำกัดของซัพพลายเออร์
วัสดุทั้งหมดมีต้นทุนที่แต่ละทีมต้องรับผิดชอบ :
    การ์ดสีน้ำเงินและสีส้ม: 1,000 € (คุณภาพและความพร้อมใช้งานที่เหนือกว่า)
    การ์ดสีชมพูแดงและเขียว: 500 €
    คลิป: 200 €หน่วย
    พับ: 100 €หน่วย
    แต่ละทีมสามารถโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ได้ 4 ครั้งเท่านั้น (ขอหรือส่งคืนวัสดุ)
    แต่ในการเยี่ยมชมครั้งที่ 3 และ 4 ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 50%
    สามารถคืนวัสดุได้ตลอดเวลา - ลด 50% จากราคาเริ่มต้น

## Slide 5: กิจกรรมการต่อสู้: การดำเนินการ
เวลา
10´ การระดมความคิด / การวางแผน
5´ผู้ผลิต / ซื้อวัสดุ
3 การแข่งขัน 1 ’การวางแผน + 8’ การดำเนินการ + 1 ’บทวิจารณ์
10’การทดสอบ

## Slide 6: ประกาศ !
ใบเขียว
บริษัท ที่ทำบัตรเหล่านี้ล้มละลาย!
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายและด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรใช้กรีนการ์ดในโครงสร้างสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์ได้
Notes: Instructor should decide the most useful time to lunch this information. Do not forget to prepare the students to deal with unexpected situations during the activity. Explain that this happens in real life situations.

## Slide 7: ประกาศ !
ใบแดง
ผลิตภัณฑ์นี้เปิดเผยปัญหาที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มากขึ้นกว่าสองเท่าในใบเหล่านี้
Notes: Instructor should decide the most useful time to lunch this information. Do not forget to prepare the students to deal with unexpected situations during the activity. Explain that this happens in real life situations.

## Slide 8: Notice!
ใบชมพู
ผลิตภัณฑ์นี้เปิดเผยปัญหาการกัดกร่อนของสารเคมี
มันไม่สามารถใช้ที่ฐานของโครงสร้างได้นั่นคือไม่สามารถสัมผัสกับพื้นได้
Notes: Instructor should decide the most useful time to lunch this information. Do not forget to prepare the students to deal with unexpected situations during the activity. Explain that this happens in real life situations.

## Slide 9: การซักถาม
ผลลัพธ์: วัตถุประสงค์ยาวหรือไม่?
ถ้าใช่: อะไรทำให้เกิด?
ถ้าไม่: มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?
กระบวนการ: คุณประเมินการทำงานเป็นทีมอย่างไร?บทบาทของแต่ละองค์ประกอบ
  ทางออกของปัญหา
  องค์กรภายใน
  ...
  ถ้าเป็นลูกค้าพวกเขาจ้างทีมไหนและเพราะอะไร?
Notes: Discuss the results of the activity, including teamwork and design issues.