## Slide 1: การบริหารจัดการโครงการ - การเริ่มต้น
Rui M. Lima and André Luiz Aquere
(School of Engineering of University of Minho)
Notes: This are the slides for the first class related to general concepts of project management: initiation

## Slide 2: โครงการและการบริหารจัดการโครงการ
โครงการ
ความพยายามชั่วคราวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บริการหรือผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใคร (PMBOK, 2004).
กระบวนการที่ไม่เหมือนใครซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของกิจกรรมที่ประสานงานและควบคุมโดยมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดซึ่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดเฉพาะรวมถึงข้อ จำกัด ด้านต้นทุนเวลาและทรัพยากร (IPMA, 1999)
ชุดกิจกรรมที่ประสานงานกันโดยเฉพาะพร้อมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่กำหนดซึ่งดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงโดยมีกำหนดการต้นทุนและประสิทธิภาพที่กำหนด(SABATO, 1975)
การบริหารจัดการโครงการ
“ การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะเครื่องมือและเทคนิคในกิจกรรมการจัดการโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด”

## Slide 3: โครงการ - การดำเนินงาน
โครงการ | การดำเนินงาน
ชั่วคราว | ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำใคร | ผลลัพธ์ซ้ำ ๆ
โครงสร้างไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า | โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โครงการ และการดำเนินงาน
เปลี่ยนปัจจัยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ดำเนินกิจกรรมที่ประสานงานและควบคุม
มีข้อ จำกัด ด้านต้นทุนเวลาและทรัพยากร
อยู่ภายใต้เกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณภาพ

## Slide 4: โครงการ - โปรแกรม - ผลงาน
ผลงาน
โปรแกรม A
โครงการ A
โครงการ B
โครงการ C
โปรแกรม B
โครงการ D
โครงการ E
โครงการ F
ทรัพยากร
กลยุทธ์

## Slide 5: การบริหารจัดการโครงการ
การจัดการโครงการคือการนำความรู้ทักษะเครื่องมือและเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการจัดการโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด”
เวลา
ต้นทุน
ขอบเขต
QUALITY
คำถามสำหรับคำตอบ
ฉันจะผลิตอะไร
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าคืออะไร?
ใครจะทำงานอะไร
มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่?
จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
มีอะไรผิดพลาดได้บ้าง?
จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร?

## Slide 6: ทำไมต้องบริหารจัดการโครงการ?
What do we do now?
I'm planning!!!
Source: Indiana Jones

## Slide 7: PM ลักษณะเฉพาะ
Source: PMI 6th Edition
สูง
ต่ำ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
อิทธิพลของผู้สนใจ
เวลาโครงการ

## Slide 8: ระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการ
CORE
DevOps
SCRUM
ตามความสามารถ (IPMA)
ตามกระบวนการ (PMI)
การวิ่งแข่ง
...
การคาดการณ์ การทำซ้ำ การ เพิ่มขึ้น ความว่องไว
(วิธีการเข้าถึงวงจรชีวิตของโครงการ)
ความว่องไว

## Slide 9: ระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการ
Source: PMI 6th Edition
การคาดการณ์ การทำซ้ำ การ เพิ่มขึ้น ความว่องไว.
มีการกำหนดข้อกำหนดล่วงหน้าก่อนเริ่มการพัฒนา
แผนการจัดส่งสำหรับการจัดส่งขั้นสุดท้าย จากนั้นส่งมอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การเปลี่ยนแปลงจะถูก จำกัด ให้มากที่สุด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญที่เฉพาะเจาะจง
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายถูกควบคุมโดยการวางแผนรายละเอียดในประเด็นที่สำคัญที่สุด
ข้อกำหนดสามารถกำหนดได้ในช่วงเวลาระหว่างการจัดส่ง
การส่งมอบสามารถแบ่งออกเป็นชุดย่อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงจะรวมอยู่เป็นระยะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายถูกควบคุมโดยการจัดทำแผนอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลใหม่ ๆ
มีการพัฒนาข้อกำหนดบ่อยครั้งในระหว่างการจัดส่ง
การจัดส่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามส่วนย่อยที่ลูกค้าประเมินสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงจะรวมอยู่ในแบบเรียลไทม์ระหว่างการจัดส่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจะถูกควบคุมตามข้อกำหนดและข้อ จำกัด ต่างๆ

## Slide 10: ระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการ
มีกรอบการจัดการหลายอย่าง (ชุดความรู้ทักษะเครื่องมือและเทคนิค) ที่ช่วยเราตอบคำถามก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามทุกคนพยายามที่จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ความร่วมมือ
มีสถาปัตยกรรมแบบเปิด
มุ่งเน้นผลงาน
ใช้งานง่าย

## Slide 11: สภาพแวดล้อมการบริหารโครงการ
โครงการ
องค์กร
สังคม
สิ่งแวดล้อม

## Slide 12: สถาบันบริหารโครงการ (PMI)
PMI – สถาบันบริหารโครงการ
  กำหนดมาตรฐาน - เน้นกระบวนการเป็นศูนย์กลาง
  คู่มือ PMBoK; คู่มืออ้างอิง; บทความ; วารสาร
  ส่งเสริมสิ่งพิมพ์งานวิจัย รัฐสภา ...
  ใบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน...
  สร้างขึ้นในปี 1969
  นำเสนอในกว่า 190 ประเทศ
  มีสมาชิกประมาณ 500,000 คน
  กระบวนการบริหารโครงการ
  (พื้นที่ความรู้ PMI)

## Slide 13: ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ (PMBOK)
ระบุความรู้ด้านการจัดการส่วนย่อยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
PMI ถือว่าPMBOK®เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดการโครงการขั้นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพและการรับรอง
PMBOK®ไม่ใช่วิธีการและยังไม่สมบูรณ์หรือครอบคลุม จำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการ
การประยุกต์ใช้ความรู้กระบวนการทักษะเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

## Slide 14: PMBOK - กระบวนการและแหล่งความรู้
 | Project Management Process Groups |  |  |  | 
Processes and Knowledge Areas | Initiation (2) | Planning (24) | Execution (10) | Monitoring and control (12) | Closing (1)
Integration (7) | Develop the Term of Opening | Develop Management Plan | Direct and Manage project work Manage project knowledge | Monitor and control the project work; Perform integrated change control | Finalize the project or phase
Scope (6) |  | Scope management planning; Collect requirements; Scope definition; Create WBS |  | Check scope; Track scope | 
Schedule (6) |  | Schedule management planning; Define activities; Activity sequencing; Estimate activity resources; Estimate the duration of activities; Develop schedule |  | Timeline control | 
Cost (4) |  | Cost Management Planning; Estimate Costs; Determine budget |  | Cost Control | 
Quality (3) |  | Quality Management Planning | Execution of quality assurance | Quality control | 
Resources (6) |  | Resource Planning Estimate Activity Resources | Acquire resources Develop the project team; Manage the project team | Resource management control | 
Communication (3) |  | Communication Management Planning | Manage communication | Monitor communications | 
Risk (7) |  | Risk Management Planning; Identify the risks; Perform qualitative risk analysis; Risk response plan. | Implement risk responses | Monitor risks | 
Acquisitions (3) |  | Purchasing management planning | Make acquisitions | Control of acquisitions | 
Stakekholders (4) | Identify Stakeholders | Stakeholder engagement planning | Manage stakeholder engagement | Monitor stakeholder engagement | 
โครงการ และการดำเนินงาน
เปลี่ยนปัจจัยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ดำเนินกิจกรรมที่ประสานงานและควบคุม
มีข้อ จำกัด ด้านต้นทุนเวลาและทรัพยากร
อยู่ภายใต้เกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณภาพ

## Slide 15: PMBOK – แหล่งความรู้
เวลา
ต้นทุน
ขอบเขต
คุณภาพ
ขอบเขต
ต้นทุน
กำหนดการ
บูรณาการ
ทรัพยากร
การสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณภาพ
ความเสี่ยง
การครอบครอง
โครงการ

## Slide 16: PMBOK - กลุ่มกระบวนการ
ขั้นตอนการออกแบบ
องค์กรและการเตรียมการ
ระยะสรุปโครงการ
การดำเนินงาน
ความพยายาม
การเริ่มต้น
การวางแผน
การดำเนินการ
กำลังปิด
การตรวจสอบและควบคุม
TIME

## Slide 17: เริ่มโครงการ (แผนผังโครงการ)
การปรับความคาดหวัง

## Slide 18: โครงการเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ปัญหา
ลูกค้า
ผู้สนับสนุน
สินค้า
[เวลา]
[ต้นทุน]
{เป้าหมาย}
โครงการ
ผู้จัดการโครงการ
DOD
กฎบัตรโครงการ
สั่งซื้อ
กฎบัตรโครงการ
ได้รับการอนุมัติ
ธุรกิจ
โครงการ
สัญญา
ข้อเสนอ

## Slide 19: กระบวนการเริ่มต้น
การพัฒนากฎบัตรโครงการของโครงการ
รูปที่ 4-2. พัฒนากฎบัตรโครงการ: ปัจจัยนำเข้าเครื่องมือและเทคนิคและผลลัพธ์
รูปที่ 13.2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: อินพุตเครื่องมือและเทคนิคและเอาต์พุต
Inputs
1. เอกสารทางธุรกิจ
กรณีธุรกิจ
แผนการจัดการผลประโยชน์
2. ข้อตกลง
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท
4. สินทรัพย์ในกระบวนการขององค์กร
Tools & Techniques
1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2. การรวบรวมข้อมูล
การระดมความคิด
กลุ่มสนทนา
บทสัมภาษณ์
3. ทักษะส่วนบุคคลและทีมงาน
การจัดการความขัดแย้ง
การอำนวยความสะดวก
การจัดการประชุม
4. การประชุม
Outputs
1. กฎบัตรโครงการ
2. การจดทะเบียนสถานที่
Inputs
1. กฎบัตรโครงการ
2. เอกสารทางธุรกิจ
กรณีธุรกิจ
แผนการจัดการผลประโยชน์
3. แผนการบริหารโครงการ
แผนการจัดการการสื่อสาร
แผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เอกสารโครงการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
บันทึกปัญหา
เอกสารข้อกำหนด
5. ข้อตกลง
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท
7. สินทรัพย์ในกระบวนการขององค์กร
Tools & Techniques
1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2. การรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามและแบบสำรวจ
การระดมความคิด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์เอกสาร
4. การแสดงข้อมูล
การเป็นตัวแทน / การทำแผนที่ของผู้สนใจ
5. การประชุม
Outputs
1. ลงทะเบียนของผู้สนใจ
2. เปลี่ยนคำขอ
3. การปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ
แผนการจัดการความต้องการ
แผนการจัดการการสื่อสาร
แผนการบริหารความเสี่ยง
แผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การอัปเดตเอกสารโครงการ
การลงทะเบียนสถานที่
บันทึกประเด็น
ลงทะเบียนความเสี่ยง
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Source: PMI 6th Edition

## Slide 20: กฎบัตรโครงการ - แผนผังโครงการ
คำถาม
    คาดว่าจะผลิตอะไร?
    โดยใคร?
    นานแค่ไหน?
    ราคาเท่าไหร่?

## Slide 21: ประมาณการ - เวลาและต้นทุน
ค่าประมาณและระดับความแม่นยำ
อนาล็อก
การกำหนดพาราเมตริก การกำหนด
ด้านล่างขึ้น
สามจุด ความน่าจะเป็น (ความเสี่ยง)
-50%
+100%
-5%
+10%
ข้อมูล
ความถูกต้อง

## Slide 22: ค่าประมาณสามจุด
การกระจายเบต้า (PERT)
ค่าเฉลี่ย = O +4*ML + P ความแปรปรวน = [(P-O) / 6]2
6
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = (P-O) / 6
  O = ประมาณการในแง่ดี
  ML = ค่าประมาณส่วนใหญ่
  P = ประมาณการในแง่ร้าย
  1 s = 68,3%
  2 s = 95,5%
  3 s = 99,7%