## Slide 1: อาคารทาวเวอร์
Notes: The teacher may want to repeat this activity because you may have new students in this second module. The teacher may have to evaluate if all students should participate or if some of them will act as observers. If all participate, the ones that already know the activity should be distributed among the teams and new objectives more challenging may be defined. Unexpected decisions should also be changed in this situation.

## Slide 2: กิจกรรมการต่อสู้ : การ์ดทาวเวอร์
คำอธิบาย: ออกแบบและสร้างหอคอยกระดาษแข็งเพื่อรองรับอิฐ (~ 1.5 กก.)
5 ทีม
ลูกค้า
ผู้ให้บริการ
€€€
7x12 cm การ์ด: แดง,เขียว,ชมพู,ฟ้าและส้ม
คลิป
เวลา
- 10´ การระดมความคิด / การวางแผน
5´การสนับสนุน / การซื้อวัสดุ
3’ sprints 2 'การวางแผน + 10' การดำเนินการ + 2 'บทวิจารณ์-
10 ‘ ทดสอบ
ทีมต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบและการก่อสร้างหอคอย

## Slide 3: กิจกรรมการต่อสู้ : การ์ดทาวเวอร์
ข้อจำกัดของลูกค้า:
  หอคอยต้องมีความสูงประมาณ 24 ซม. ถึง 36 ซม. และสามารถใช้ได้เฉพาะวัสดุที่มีอยู่ (การ์ดและคลิป) เท่านั้น
  หอคอยต้องรองรับน้ำหนักของอิฐ (~ 1.5 กก.) เป็นเวลา 20 วินาที
  การ์ดไม่สามารถปรับแต่งให้เป็นโครงสร้างวงกลมได้ สามารถพับได้เท่านั้น
  แต่ละหอคอยต้องมีการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบของแต่ละสี
  ทีมที่ออกแบบหอคอยที่ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าเสนอและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าจะชนะ(€)
    ต้นทุนกิจกรรมโครงการ
    ค่าหอคอย ในการคำนวณต้นทุนนี้ต้นทุนของซัพพลายเออร์จะต้องคูณด้วย 3

## Slide 4: กิจกรรมการต่อสู้ : การ์ดทาวเวอร์
ข้อจำกัดของซัพพลายเออร์
  วัสดุทั้งหมดมีต้นทุนที่แต่ละทีมต้องรับผิดชอบ:
    การ์ดสีน้ำเงินและสีส้ม: 1,000 € (คุณภาพและความพร้อมใช้งานที่เหนือกว่า)
    การ์ดสีชมพูแดงและเขียว: 500 €
    คลิป: หน่วย 200 €
    พับ: หน่วย 100 €
    แต่ละทีมสามารถโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ได้ 4 ครั้งเท่านั้น (ขอหรือส่งคืนวัสดุ)
  แต่ในการเยี่ยมชมครั้งที่ 3 และ 4 ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 50%
  สามารถคืนวัสดุได้ตลอดเวลา - ลด 50% จากราคาเริ่มต้น

## Slide 5: กิจกรรมการต่อสู้ : execution
เวลา
10´ การระดมความคิด / การวางแผน
5´ผู้ผลิต / ซื้อวัสดุ
3’ sprints 1 ’การวางแผน + 8’ การดำเนินการ + 1 ’รีวิว
10 ’การทดสอบ

## Slide 6: ข้อสังเกต !
การ์ดกรีน
บริษัท ที่ทำบัตรเหล่านี้ล้มละลาย!
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายและด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรใช้กรีนการ์ดในโครงสร้างสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์ได้

## Slide 7: ข้อสังเกต !
การ์ดแดง
ผลิตภัณฑ์นี้เปิดเผยปัญหาที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ไม่สามารถใช้การ์ดเหล่านี้ได้มากกว่าสองเท่า

## Slide 8: ข้อสังเกต !
การ์ดชมพู
ผลิตภัณฑ์นี้เปิดเผยปัญหาการกัดกร่อนของสารเคมี
ไม่สามารถใช้ที่ฐานของโครงสร้างได้นั่นคือไม่สามารถสัมผัสกับพื้นได้

## Slide 9: การซักถาม
ผลลัพธ์: วัตถุประสงค์ยาวหรือไม่?
  ถ้าใช่: อะไรทำให้เกิด?
  ถ้าไม่: มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?
กระบวนการ: คุณประเมินการทำงานเป็นทีมอย่างไร?
  บทบาทของแต่ละองค์ประกอบ
  ทางออกของปัญหา
  องค์กรภายใน
  ...
ถ้าพวกเขาเป็นลูกค้าพวกเขาจ้างทีมไหนและทำไม?